

**REPUBLIKA HRVATSKA**

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BARILOVIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 360-01/23-01/01

URBROJ: 2133-06-01/23-

Barilović, 2023godine

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) i članka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni Glasnik Općine Barilović“ broj:01/18 i 01/21, Općinski Načelnik podnosi a Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 10 sjednici održanoj \_\_\_\_2023 godine usvojilo je

**I Z V J E Š Ć E**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE ZA 2022.GODINU**

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.b.** | **NAZIV INVESTICIJE** | **PLAN u kn** | **IZVRŠENJE u kn** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Nerazvrstane ceste** | 900.000,00 |  |  |
| 1.1. | Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstane ceste i nogostupa do vrtića u Belajske Poljice |  | 438.545,73 kn | - MRRiFEU  - Karl.županija  - Proračun |
| **2.** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** |  |  |  |
| 2.1. | Turističko sportski centar Korana  -uređenje kupališta  - el.energetska suglasnost  -pješačka staza –zapadni zid  -nadzor-pješačka staza i zapadni zid  - II faza pješačka staza i potporni zid  - izrada projektno tehničke dokumentacije | 1.016.408,30 | 198.993,28  49.781,25  231.222,29  5.353,00  274.118,00  87.312,50 | -Ministarstvo graditeljstva  -APPRRR  -Karlovačka žup.  -Proračun Općine |
| **3.** | **Javne zelene površine** |  |  |  |
| **4.** | **Građevine i uređaji javne namjene** |  |  |  |
| 4.1. | Tehnička dokumentacija za izgradnju solarnih elektrana | 32.500,00 | 32.500,00 | Sredstva Proračuna |
| 4.2. | Rasvjetna tijela za sustav javne rasvjete- led svjetiljke | 100.000,00 | 99.775,00 | Sredstva Proračuna |
| 4.3. | Aglomeracija Karlova-Duga Resa-Barilović | 235.000,00 | 234.489,42 | Sredstva Proračuna |
| 4.4. | UPU 2 –poslovni park Korana | 90.000,00 | 93.750,00 | Sredstva Proračuna |
| 4.5. | Kupnja zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste | 1.000,00 | 270,75 | Sredstva Proračuna |
| 4.6. | Otplata dugoročnog kredita za izgrađenu kanalizaciju | 347.145,11 | 347.145,11 | Sredstva Proračuna |

**SVEUKUPNO ……………………………………….2.093.256,00 kuna**

**Članak 2**.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine Barilović.

Predsjednik Općinskog vijeća

Miroslav Marčac