REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BARILOVIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

________________________________________________________

TOČKA 6.

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2024. GODINI

______________________________________________________________

Barilović, travanj 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

### KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BARILOVIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:

URBROJ: 2133-6-

Barilović, ____ 2025.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 50. Općine Barilović „Službeni Glasnik Općine Barilović“ broj:01/18 i 01/21, Općinski Načelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2024. godini

# Članak 1.

Program građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u Općini Barilović u 2024. godini („Službeni Glasnik Općine Barilović“, broj 4/23 i 4/24.) izvršen je u iznosu od 867.272,14 eura, odnosno sa 101,22 %, kako slijedi:

- u EUR

| R. br. | Vrsta poslova | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltiranje - rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta | 57.000,00 | 55.048,43 | 96,58% |
| 2. | Vrtić „Potočić“ Belajske Poljice | 9.000,00 | 9.934,64 | 110,38% |
| 3. | Izgradnja vrtića „Barilović“ | 635.000,00 | 633.570,94 | 99,77% |
| 4. | Rasvjetna tijela za sustav javne rasvjete- led svjetiljke | 20.000,00 | 19.935,00 | 99,68% |
| 5. | Sportsko igralište –Bar.Leskovac | 68.000,00 | 67.433,55 | 99,17% |
| 6. | Uređenje groblja | 0,00 | 13.676,27 |  |
| 7. | Komunalna oprema | 24.350,00 | 24.350,00 | 100% |
| 8. | Otplata dugoročnog kredita za izgrađenu kanalizaciju | 43.500,00 | 43.323,31 | 99,59% |
| SVEUKUPNO |  | 856.850,00 | 867.272,14 | 101,22% |

Članak 2.

# Ovo Izvješće podnijet će se Općinskom vijeću Općine Barilović.

NAČELNIK

Dražen Peraković