REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BARILOVIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

________________________________________________________

TOČKA 7.

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI

______________________________________________________________

Barilović, _______ 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

### KARLOVAČKA ŽUPANIJA

### OPĆINA BARILOVIĆ

### OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:

URBROJ:

Barilović, _____ 2025.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 50. Općine Barilović „Službeni Glasnik Općine Barilović“broj: 01/18 i 01/21, Općinski Načelnik podnosi

# I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godinu

# Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Barilović u 2024. godini („Službeni Glasnik Općine Barilović“, broj 4/23 i 4/24.) izvršen je u iznosu od 207.033,20 eur, odnosno sa 87,98 % u odnosu na planirano, kako slijedi:

- u EUR

| AKTIVNOSTI |  | Opis |  | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10017, 100021, 100018- Održavanje javne rasvjete |  | Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije |  |  |  |
| Podmirenje troškova električne energije sa mrežarinom |  |  |  | 60.000,00 | 46.474,00 |
| Zamjena postojećih ili postava novih stupova i svjetiljki javne rasvjete na mjestima dotrajalih ili oštećenih, zamjena postojećih te postava novih žarulja temeljem prijava građana te redovnim obilaskom terena, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, postavljanje i skidanje dekorativne rasvjete za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te dekorativno ukrašavanje za vrijeme ostalih blagdana i obilježavanja. |  |  |  | 15.400,00 | 15.363,13 |
| T 100001- Održavanje nerazvrstanih cesta |  | Skup mjera i radnji za osiguranje sigurnog prometa na cestama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda. |  |  |  |
| Kameni i ostalog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, nabava soli za posipavanje cesta. |  |  |  | 31.000,00 | 30.472,50 |
| Sanacija asfaltiranih cesta / popravak asfalta i udarnih rupa/ |  |  |  | 5.000,00 | 1.376,95 |
| Čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste, dovoz i ugradnja kamenog materijala, profiliranje kamenih kolnika i sl. Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom održavanja kao što je planiranje okolnog terena, iskop rovova, utovar i odvoz materijala, rad strojeva malčer i radni stroj kombinirka i sl. |  |  |  | 36.100,00 | 31.487,50 |
| Zimska služba koju obavljaju fizičke osobe prema ugovoru o djelu: Dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica agregatom i solju u slučaju potrebe, sukladno Operativnom planu zimske službe. |  |  |  | 7.500,00 | 7.125,00 |
| Geodetske usluge |  |  |  | 6.000,00 | 5.121,00 |
| T100015- Održavanje groblja | Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređivanje puteva, zelenih i drugih površina unutar groblja. |  |  |  |  |
| Materijal za tekuće i investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica |  |  |  | 2.800,00 | 2.749,10 |
| Utrošak vode |  |  |  | 1.000,00 | 885,57 |
| Održavanje građevinskih objekata |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 |
| T- Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda |  | Omogućavanje odvodnje površinskih voda s kolnika, održavanje i čišćenje sustava i građevina za odvodnju, kontrolirana odvodnja ceste. Nabava cijevi za oborisnku odvodnju, slivničkih rešetki, rubnjaka, kanalica i sl. |  |  |  |
| T100019- Zbrinjavanje komunalnog otpada |  |  |  | 5.000,00 | 3.073,58 |
| T100005- Održavanje javnih površina |  |  | Košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, čišćenje nogostupa i trga, Pražnjenje koševa za otpatke te njihovo zbrinjavanje, pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje, popravak postojećih te postavljanje novih koševa za otpatke, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje klupica na javnim površinama, održavanje nadstrešnica na stajalištima te druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina. |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina Košnja bankina u pojasu 2m od ruba ceste, povremena pojačana košnja, orezivanje i sječa vegetacije po potrebi u slobodnom profilu ceste te u propisanom trokutu preglednosti, osiguranje vidljivosti i dostupnosti prometne signalizacije i opreme na cesti. |  |  |  | 57.100,00 | 57.786,93 |
| Sanacija javnih površina od otpada |  |  |  | 6.418,00 | 5.117,94 |
|  |  | SVEUKUPNO |  | 235.318,00 | 207.033,20 |

Članak 2.

Ovo Izvješće podnijet će se Općinskom vijeću Općine Barilović.

NAČELNIK

Dražen Peraković